PLATEFORME NATIONALE

D'INFORMATION IMMOBILIÈRE

SÉNÉGAL

ROADMAP RÉVISÉE — VERSION 3.0

Sources de données enrichies, validation terrain, IA immobilière

| HORIZON | 3 semaines intensives + roadmap 6 mois |
| --- | --- |
| PHASES | Ph.0 → Ph.5 (6 phases) |
| STATUT | En production · Révision V3.0 |
| VERSION | V3.0 · Mai 2026 |
| NOUVEAUTÉS | 13 nouvelles sources · Validation terrain · Fiabilité données |

Confidentiel – Usage interne · PNII Sénégal 2026

# Chronologie révisée — 3 semaines

| Phase | Période | Thème | Livrable clé |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph.0 | Sem.1 Jours 1–3 | Audit & Recadrage | Rapport audit + plan 20 actions |
| Ph.1 | Sem.1 Jours 4–7 | Données & Collecte | Scrapers 5+ sources + Bronze 10 000+ annonces |
| Ph.2 | Sem.2 Jours 1–3 | ETL & Qualité | Silver 6 000+ annonces + rapport qualité 15p. |
| Ph.3 | Sem.2 Jours 4–7 | Gold Layer & IA | Modèle ML + API estimateur + Gold 80+ quartiers |
| Ph.4 | Sem.3 Jours 1–5 | App Web – Révision | App renforcée + sécurité + QA Cypress > 80% |
| Ph.5 | Sem.3 Jours 6–7 | Mobile & Lancement | Plan mobile + bilan + roadmap 6 mois |

Phase 0 — Audit & Recadrage Semaine 1 · Jours 1–3 ¦ Thème : FONDATION RÉVISÉE

L'application étant déjà en production, l'objectif est d'auditer l'existant avec rigueur, identifier les dettes techniques, les lacunes de données et les risques, puis établir un plan d'action précis pour les 3 semaines.

## Tâches principales

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Audit architecture technique | Revue VPS, Docker, PostgreSQL, Nginx : performances, sécurité, logs, CPU/RAM. Identification des bottlenecks. | Critique |
| Audit qualité des données | Analyse statistique : complétude par champ, distribution des prix, couverture géographique, doublons résiduels. | Critique |
| Audit applicatif web | Revue React.js : Lighthouse, espaces B2C/B2B/B2G, bugs connus, sécurité JWT, intégration paiement. | Critique |
| Revue des scrapers | Test des scrapers sur 7+ sources. Pipelines cassés, changements HTML, sources sous-performantes. | Haute |
| Revue partenariats agences | État des conventions : données reçues, fréquence, format, qualité. Blocages et relances nécessaires. | Haute |
| Plan d'action priorisé | Synthèse findings en matrice impact/effort. 20 actions correctives avec responsabilités + deadlines. | Critique |
| Revue conformité & légal | Statut CDP, CGU à jour, politique confidentialité conforme loi 2008-12, gestion cookies RGPD. | Moyenne |

## Livrables attendus

| Livrable attendu | Statut |
| --- | --- |
| Rapport d'audit technique complet (architecture, données, web, scrapers) | A produire |
| Matrice impact/effort des 20 actions correctives identifiées | A produire |
| Plan d'action semaines 1–3 avec responsabilités et deadlines | A produire |
| Dashboard de métriques actuelles (KPIs baseline) | A produire |
| Rapport de conformité légale mis à jour | A valider |

| 3 jours Durée phase | 20+ Actions identifiées | 100% Couverture audit | J+3 Validation plan |
| --- | --- | --- | --- |

⚠ POINT CRITIQUE : Sans un audit rigoureux de l'existant, les semaines 2 et 3 risquent de corriger des symptômes sans traiter les causes profondes. Ce rapport d'audit est le document de référence de toute la révision.

Phase 1 — Collecte & Ingestion de données Semaine 1 · Jours 4–7 ¦ Thème : DONNÉES RENFORCÉES + SOURCES ENRICHIES

Les scrapers existent déjà. Cette phase consolide les sources existantes, intègre 6 nouvelles sources prioritaires et renforce la validation des données brutes. Objectif : 10 000+ annonces fiables dans la couche Bronze avec traçabilité complète.

## A — Consolidation des scrapers existants

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Hardening scrapers Scrapy | Correction scrapers cassés (immobilier-ausenegal.com, ImmoSenegal.com). Gestion d'erreurs, retry logic, logging JSON structuré. | Critique |
| Mise à jour sélecteurs | CSS/XPath pour CoinAfrique, ExpatDakar, LogerDakar. Anti-bot : rotation proxies, délais exponentiels. | Critique |
| Ajout sources existantes v2 | Jumia House Sénégal, Realestate.sn. Scraper Scrapy ou Selenium selon HTML. | Moyenne |
| Enrichissement couche Bronze | Champs : hash_contenu, url_source, statut_validation, date_expiration, nb_pieces. Schéma Bronze v2. | Haute |
| Orchestration Airflow renforcée | Alertes Slack/email en cas d'échec. SLA automatique : alerte si < 80% du volume habituel. | Haute |

## B — Nouvelles sources de données

6 nouvelles sources prioritaires intégrées dans cette révision, classées par horizon d'intégration :

### Court terme — Semaines 2–3

| Source | Valeur ajoutée | Impact | Accès |
| --- | --- | --- | --- |
| ANACIM — Pluviométrie | Historique 25 ans par station. Enrichit le risque inondation par parcelle. Données de fond indispensables. | 82% | Partenariat public |
| GTFS DDD (Dakar Dem Dikk) | Tracés BRT, arrêts géolocalisés. Score accessibilité TC par adresse plus précis que le rayon OSM. | 78% | data.gouv.sn |
| Google Trends (Pytrends) | Signal avancé demande : "villa Almadies" précède les prix de 4–8 sem. Gratuit via API Python. | 70% | Gratuit API |
| BCEAO — Statistiques | Taux directeurs UEMOA, encours crédit immobilier. Contextualise le simulateur d'emprunt. | 68% | Gratuit public |

### Moyen terme — M+1 à M+3

| Source | Valeur ajoutée | Impact | Accès |
| --- | --- | --- | --- |
| Copernicus / Sentinel-2 | Imagerie 10m : NDVI, imperméabilisation sols, évolution bâti. Score environnemental par quartier. | 75% | Gratuit ESA |
| DPRE — Performances scolaires | Taux réussite BFEM/BAC par établissement. Prédicteur prix dans les quartiers résidentiels. | 80% | Min. Éducation |
| ONAS — Assainissement | Couverture réseau égouts vs fosse septique. Corrélé aux prix villas haut standing. | 74% | Partenariat ONAS |
| ARTP — Couverture télécom | Couverture 4G/5G par opérateur. Critère décisif pour acheteurs en télétravail. | 69% | Rapport ARTP |
| ANSD — Recensement 2023 | Densité, pyramides d'âges, ménages par quartier. Prédicteur demande locative future. | 80% | ansd.sn |
| Google Places / Foursquare | POI notés avec fréquentation. Complète OSM pour commerces et services de santé. | 73% | Freemium API |
| Transferts diaspora BCEAO | Volume transferts par pays d'origine. Proxy de la demande immobilière diaspora. | 77% | Gratuit public |

### Long terme / B2G — M+3 à M+6

| Source | Valeur ajoutée | Impact | Accès |
| --- | --- | --- | --- |
| DGID — Mutations fiscales | "Saint Graal" : prix réels des actes notariés. Source de vérité vs annonces. Avance concurrentielle 2–3 ans. | 93% | Convention B2G |
| Mobile Money Wave/Orange | Proxy activité économique réelle par zone. Différenciateur absolu sur le marché africain. | 90% | Négociation API |
| ADM — Plans d'urbanisme | PLU, zonage R1/R2/Mixte, servitudes. Anticipe la pression foncière future. | 85% | Partenariat Mairies |

## C — Validation terrain & fiabilité des données scrapées

NOUVEAU V3.0 : Système de validation croisée à 3 niveaux pour assurer la fiabilité des données scrapées avant ingestion dans la couche Silver.

### Niveau 1 — Validation automatique (pipeline ETL)

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Règles métier strictes | Prix 50k–5Md XOF, surface 5–5000m², bounding box Dakar ±0.5°, champs obligatoires. Rejet automatique si violation. | Critique |
| Score de confiance 0–100 | Calculé par annonce : nb champs remplis, cohérence inter-sources, ancienneté de l'annonce, source fiabilité historique. | Critique |
| Validation inter-sources | Même annonce sur 3+ sources avec prix cohérent → confiance élevée. Écart > 20% → flag_suspect = True. | Haute |
| Détection outliers IQR + Z-score | Par quartier × type de bien. Flagging automatique + revue manuelle hebdomadaire. | Haute |

### Niveau 2 — Formulaire terrain enrichi

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Formulaire agent terrain | Google Forms refonte : prix XOF obligatoire, surface obligatoire, quartier liste déroulante, géolocalisation GPS, état du bien 1–5, photo façade optionnelle. | Haute |
| Question de vraisemblance | "Ce prix vous semble-t-il réaliste ?" (Oui / Non / Surévalué / Sous-évalué). Crowdsourcing passif via app mobile. | Haute |
| Rapport terrain mensuel | Synthèse des validations terrain : annonces confirmées, infirmées, écarts constatés par quartier. Alerte si > 15% d'infirmations. | Moyenne |

### Niveau 3 — Validation par les agences partenaires

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Échantillon mensuel agences | Envoi de 50 annonces suspectes (flag_suspect = True) aux 2 agences partenaires pour validation humaine rapide. | Haute |
| Feedback loop agences | Interface B2B dédiée : les agents cochent "Prix correct / Bien inexistant / Prix surévalué". Données injectées dans score_confiance. | Haute |
| Calibration modèle | Les validations agences alimentent le dataset Gold et recalibrent le modèle IA chaque mois. | Haute |

## D — Collecte agences & formulaire

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Relance agences partenaires | Format import standardisé CSV/JSON. Validation 500+ premières transactions. Convention formalisée. | Critique |
| Rapport couverture géographique | Cartographie zones couvertes vs lacunaires. Quartiers < 30 annonces. Plan d'action ciblé. | Haute |

## Livrables attendus

| Livrable attendu | Statut |
| --- | --- |
| Scrapers opérationnels pour 9+ sources avec monitoring et alertes | A valider |
| Bronze enrichie : 10 000+ annonces brutes avec traçabilité complète | A produire |
| Pipeline Airflow v2 avec SLA et alertes fonctionnels | A valider |
| Rapport couverture géographique (carte + tableau par quartier) | A produire |
| Flux données agences partenaires validé (500+ transactions) | A confirmer |
| Formulaire terrain v2 déployé avec question de vraisemblance | A produire |
| Système de score de confiance 0–100 par annonce opérationnel | A produire |
| Intégration ANACIM + GTFS DDD + Google Trends en Bronze | A produire |

| 9+ Sources actives | 10 000+ Annonces Bronze | 90% Quartiers couverts | 24h Fréquence collecte |
| --- | --- | --- | --- |

⚠ POINT CRITIQUE : Un scraper cassé non détecté dégrade silencieusement la qualité des données. Le monitoring Airflow avec SLA est non négociable. La validation terrain est le filet de sécurité humain.

Phase 2 — ETL, Nettoyage & Qualité Semaine 2 · Jours 1–3 ¦ Thème : QUALITÉ RENFORCÉE

Le pipeline ETL existe. Cette phase renforce les règles métier, améliore la détection des anomalies et intègre les nouvelles sources dans un dataset Silver de haute qualité, base robuste de la modélisation IA.

## Tâches principales

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Déduplication renforcée | Hash MD5 étendu : titre + prix + surface + localisation + nb_pieces. Matching fuzzy Levenshtein inter-sources. Cible < 3%. | Critique |
| Normalisation avancée quartiers | NLP spaCy + correction Hunspell français. Cible < 5% non résolus. Validation manuelle des cas ambigus. | Critique |
| Intégration sources nouvelles | Pipeline dédié pour ANACIM, GTFS DDD, Google Trends. Schéma Bronze v3 avec champs sources supplémentaires. | Critique |
| Détection outliers statistiques | IQR (1.5×) + Z-score par quartier × type. Flagging auto + revue manuelle hebdo. Seuil complétude 85%. | Haute |
| Géocodage de précision | Geopy/Nominatim + fallback Google Maps. Validation inverse dans arrondissement. Enrichi par données ANSD. | Haute |
| Validation croisée inter-sources v2 | Écart prix > 20% → alerte. Score de confiance 1–5 selon concordance + validation terrain + agences. | Haute |
| Enrichissement Silver | Champs calculés : prix_par_m2, ratio_median_quartier, score_completude 0–100, flag_suspect, score_confiance, indice_verdure_NDVI, score_transport_TC. | Haute |
| Pipeline Bronze→Silver automatisé | dbt avec tests automatiques : not_null, unique, accepted_values, range_check. Alertes régression qualité. | Critique |
| Dashboard qualité Metabase v2 | KPIs : complétude dans le temps, heatmap couverture géo, distribution prix, top sources, évolution score_confiance. | Moyenne |

## Règles métier — Couche Silver

| Champ | Règle de validation | Action si violation |
| --- | --- | --- |
| prix | > 50 000 et < 5 000 000 000 XOF | Flag outlier + revue manuelle |
| surface | > 5 m² et < 5 000 m² | Flag aberrant + exclusion conditionnelle |
| quartier | Dans référentiel 120 quartiers | Matching fuzzy → rejet si score < 0.7 |
| type_bien | Enum : appartement/villa/terrain/bureau/commerce | Normalisation ou NULL |
| statut | Enum : vente/location | Normalisation obligatoire |
| date_publication | Pas antérieure à J-180 jours | Archivage Bronze uniquement |
| coordonnées GPS | Dans bounding box Dakar ±0.5° | Rejet géocodage + flag |
| score_confiance | Calculé 0–100 (règles auto + terrain + agences) | Annonces < 30 → exclues du Gold Layer |

## Livrables attendus

| Livrable attendu | Statut |
| --- | --- |
| Dataset Silver validé — 6 000+ annonces propres, géocodées, déduplicatées, enrichies | A produire |
| Pipeline ETL Bronze→Silver→Gold avec tests dbt automatiques | A renforcer |
| Rapport qualité exhaustif (15+ pages) — complétude, couverture, outliers | A produire |
| Référentiel quartiers enrichi : polygones GeoJSON + centroïdes validés | A valider |
| Dashboard Metabase v2 avec KPIs temporels et heatmaps | A enrichir |
| Script scoring qualité (score_confiance 0–100 intégrant terrain + agences) | A produire |
| Couches Silver intégrant ANACIM, GTFS, NDVI Sentinel-2 | A produire |

| 6 000+ Annonces Silver | 85% Seuil complétude | < 3% Taux doublons max | < 5% Quartiers non résolus |
| --- | --- | --- | --- |

RÈGLE D'OR : La qualité du dataset Silver détermine directement la précision du modèle IA. Un dataset mal nettoyé produira des estimations erronées qui nuiront à la crédibilité de toute la plateforme.

Phase 3 — Analyse, Gold Layer & Modélisation IA Semaine 2 · Jours 4–7 ¦ Thème : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Phase centrale de la révision. En plus de consolider les indicateurs Gold Layer, cette phase introduit un module IA pour l'estimation de prix basé sur la régression hédonique et le Machine Learning, enrichi des nouvelles sources de données V3.0.

## A — Gold Layer & Indicateurs

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Prix médians renforcés | Médiane + IC95% + percentiles (25/75) par quartier × type × statut. Exclusion annonces flag_suspect. Minimum 10 annonces/cellule. | Critique |
| Tendances mensuelles v2 | Variation mensuelle %, glissante 3/6 mois. Indice base 100 = Jan 2025. Détection ruptures tendance (algorithme PELT). | Haute |
| Indicateurs tension marché | Ratio offre/demande, durée médiane annonces, rotation stock. Calcul hebdomadaire. Enrichi par Google Trends. | Haute |
| Score accessibilité transport | Score 0–100 par adresse basé GTFS DDD + isochrones BRT. Nouveau Gold V3.0. | Haute |
| Score risque climatique | Combinaison DEM Sentinel, historique ANACIM, zones ONAS. Score inondation enrichi V3.0. | Haute |
| Score environnemental quartier | Indice NDVI Sentinel-2 (verdure), qualité air estimée, densité bâti. Nouveau Gold V3.0. | Moyenne |
| Heatmaps Gold Layer | GeoJSON + PNG haute résolution : prix médian/m², tension marché, variation mensuelle, risque inondation, score transport. | Haute |

## B — Modélisation IA : Estimateur de Prix

### B1 — Feature Engineering enrichi

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Features de base | surface_log, distance_centre, quartier_encoded, type_bien_onehot, nb_pieces, etage, annee_construction. | Critique |
| Features transport (GTFS) | score_TC_0_100, distance_arret_BRT_m, nb_lignes_500m. Issues du GTFS Dakar Dem Dikk. | Haute |
| Features environnement | ndvi_500m (Sentinel-2), risque_inondation_1_5, score_assainissement (ONAS). | Haute |
| Features socio-éco | score_ecole_quartier (DPRE), indice_commercial (OSM+APIX), pouvoir_achat_proxy (transferts diaspora). | Haute |
| Features de demande | google_trends_index_4sem, taux_rotation_stock, duree_mediane_annonces. | Haute |
| Analyse de corrélation | Pearson + Spearman. Détection multicolinéarité (VIF > 10). Rapport statistique complet. | Haute |
| Split temporel | 70% train (< T-3 mois), 15% val, 15% test. Stratification par type_bien et quartier. Pas de fuite temporelle. | Critique |

### B2 — Entraînement & Sélection du modèle

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Régression linéaire (baseline) | Modèle OLS. Métriques : R², RMSE, MAE, MAPE. Analyse résidus : Shapiro-Wilk, homoscédasticité. | Critique |
| Ridge & Lasso | Régularisation L2/L1. Hyperparamètre α par GridSearchCV 5-fold. Sélection features par Lasso. | Haute |
| Random Forest Regressor | 200 arbres, max_depth optimisé. Feature importance. Robuste aux outliers résiduels. | Haute |
| XGBoost / Gradient Boosting | Hyperparamètres par Optuna (Bayesian optimization). Early stopping sur val set. Candidat principal. | Haute |
| Sélection finale | Tableau comparatif 4 modèles sur test. Critère : MAPE < 20%. Analyse erreurs par quartier. | Critique |

### B3 — Évaluation & Interprétabilité

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Métriques complètes | R² ajusté, RMSE (XOF et %), MAE, MAPE, MdAPE. Par décile de prix, vente vs location, appartement vs villa. | Critique |
| Intervalles de confiance | IC 90% via bootstrap 1000 itérations. Affichage : "Estimation : 45M XOF [38M–52M]". Largeur IC = proxy fiabilité. | Critique |
| SHAP Values | Explication de chaque estimation : "La surface contribue +12M XOF". SHAP summary plot par quartier. | Haute |
| Rapport performance modèle | Description features, métriques par segment, limites connues, recommandations ré-entraînement. | Haute |

### B4 — Déploiement & Intégration API

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Sérialisation & versioning | joblib + metadata (date_entraînement, version_dataset, métriques). MLflow pour tracking expériences. | Critique |
| Endpoint API /estimation v2 | FastAPI : validation Pydantic. Retour JSON : {estimation_xof, ic_bas, ic_haut, confiance, features_cles, version_modele}. | Critique |
| Cache & performance | Redis pour estimations fréquentes. Cible < 200ms. Rate limiting par token JWT. | Haute |
| Monitoring modèle | Détection data drift. Alerte si MAPE > 25%. Ré-entraînement mensuel automatisé avec nouvelles données agences. | Haute |

## Métriques cibles du modèle IA

| Métrique | Cible minimum | Cible idéale |
| --- | --- | --- |
| R² (coefficient de détermination) | > 0.70 | > 0.82 |
| MAPE (erreur % absolue médiane) | < 25% | < 15% |
| RMSE relatif | < 30% | < 18% |
| Couverture IC 90% | > 85% | > 92% |
| Temps de réponse API | < 500ms | < 200ms |
| Quartiers avec R² > 0.65 | > 60 quartiers | > 80 quartiers |

## Livrables attendus

| Livrable attendu | Statut |
| --- | --- |
| Gold Layer : prix médians + IC95% + 5 scores pour 80+ quartiers de Dakar | A renforcer |
| Notebook de modélisation documenté (EDA → Feature Eng → Entraînement → Évaluation) | A produire |
| Modèle sélectionné sérialisé + versionné dans MLflow avec métriques | A produire |
| Endpoint API /estimation v2 avec IC + SHAP + monitoring | A produire |
| Rapport performance modèle complet (métriques, limites, recommandations) | A produire |
| Heatmaps GeoJSON : prix/m², tension, variation, risque inondation, score transport | A actualiser |
| Documentation Swagger mise à jour avec nouveau schéma /estimation | A mettre a jour |

| > 0.75 R² cible modèle | < 20% MAPE cible | 6 000+ Observations Gold | 4 Modèles comparés |
| --- | --- | --- | --- |

PRINCIPE DE TRANSPARENCE : Le modèle IA ne remplace pas le jugement humain. Il affiche systématiquement son intervalle de confiance, ses limites connues et les facteurs explicatifs SHAP. Un modèle honnête sur son incertitude est plus crédible qu'un modèle à précision artificielle.

Phase 4 — Application Web — Révision & Renforcement Semaine 3 · Jours 1–5 ¦ Thème : PRODUIT RENFORCÉ

L'application web est fonctionnelle. Révision approfondie sur 5 axes : performance, sécurité, UX, intégration IA, et qualité du code. Aucune fonctionnalité majeure ajoutée — on renforce et fiabilise l'existant.

## A — Performance & Scalabilité

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Audit Lighthouse complet | Cibles : Performance > 85, Accessibilité > 90, SEO > 80, Best Practices > 90. Rapport avant/après. | Critique |
| Optimisation chargement cartes | Lazy loading Leaflet.js. Clustering marqueurs. Simplification GeoJSON (Turf.js). Cible : < 2s chargement. | Critique |
| Optimisation React.js | Audit re-renders (DevTools Profiler). Mémoïsation. Code splitting par route. Réduction bundle size. | Haute |
| CDN & caching | Assets statiques via Cloudflare CDN. Cache-Control headers. Service Worker cache offline. | Haute |
| Optimisation base de données | EXPLAIN ANALYZE PostgreSQL. Index manquants. Connexion pooling PgBouncer. | Haute |

## B — Sécurité

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Audit sécurité OWASP | Top 10 : injection SQL, XSS, CSRF, broken auth, exposition données. Test OWASP ZAP. Rapport + corrections. | Critique |
| Renforcement JWT | Expiration courte (15min access + refresh 7j). Rotation clés secrètes. Blacklisting tokens révoqués. | Critique |
| Rate limiting & protection API | Rate limiting IP + token. CORS strict. Headers sécurité Helmet.js. Protection scraping abusif. | Haute |
| Backup & disaster recovery | pg_dump quotidien + test restauration. RTO < 4h, RPO < 24h documentés. | Haute |

## C — Intégration Module IA

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Page estimateur de valeur | Formulaire React : quartier, surface, type, nb_pièces, statut. Affichage : estimation XOF + IC + jauge confiance + top 3 SHAP. | Critique |
| Cartographie des estimations | Heatmap Leaflet estimations par quartier. Filtres type_bien et statut. Mise à jour dynamique. | Haute |
| Page tendances enrichie | Chart.js : prix médian 6 mois, variation %, indice base 100. Export PNG/SVG. Comparaison multi-quartiers. | Haute |
| Badge Prix Vérifié v2 | Comparaison prix annonce vs médian + IC modèle IA. Badge : Surévalué / Juste Prix / Opportunité. Sur chaque annonce B2C. | Haute |
| Affichage score de confiance | Indicateur visuel du score_confiance 0–100 sur chaque annonce. Tooltip explicatif des facteurs de confiance. | Haute |
| Heatmap nouvelles couches | Score accessibilité transport, risque inondation enrichi ANACIM, score environnemental NDVI. Filtres dans l'interface. | Moyenne |

## D — UX & Tests

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Tests utilisateurs structurés | 5 sessions UX par espace (B2C, B2B, B2G) = 15 sessions. Protocol Think-Aloud. SUS score. | Haute |
| Accessibilité WCAG 2.1 AA | Navigation clavier. Contrastes ≥ 4.5:1. Alt text images. Lecteur d'écran. Test axe-core. | Moyenne |
| QA fonctionnel Cypress | Tests end-to-end : B2C (recherche → estimateur), B2B (export → rapport), B2G (dashboard). Couverture > 80%. | Critique |
| Démo agences partenaires | Session formelle avec les 2 agences : nouvelles fonctionnalités B2B, badge Prix Vérifié, estimateur IA. | Haute |

## Livrables attendus

| Livrable attendu | Statut |
| --- | --- |
| Rapport Lighthouse avant/après (Performance, Accessibilité, SEO) | A produire |
| Rapport sécurité OWASP + corrections appliquées + re-test | A produire |
| Module estimateur IA intégré B2C et B2B avec score de confiance | A integrer |
| Nouvelles heatmaps (transport, inondation enrichie, NDVI) dans l'interface | A integrer |
| Suite tests Cypress couverture > 80% des parcours critiques | A produire |
| Rapport UX (15 sessions) + corrections prioritaires appliquées | A produire |
| Démonstration validée agences + feedback documenté | A planifier |
| Checklist déploiement production (SSL, backups, monitoring) | A valider |

| > 85 Score Lighthouse perf. | > 80% Couverture Cypress | < 2s Chargement carte | 0 Vulnérabilités critiques |
| --- | --- | --- | --- |

Phase 5 — Mobile, Bilan & Roadmap 6 mois Semaine 3 · Jours 6–7 ¦ Thème : STRATÉGIE & CLÔTURE

Phase de clôture de la révision sur 3 semaines : consolidation du plan mobile, bilan complet, et roadmap des 6 prochains mois intégrant les nouvelles sources de données.

## A — Plan Mobile Détaillé

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Architecture React Native | Navigation React Navigation v6, état global Zustand, intégration API FastAPI, cache local MMKV. | Haute |
| Maquettes UX mobile | Wireframes 5 écrans : Accueil/carte, Recherche, Détail annonce, Estimateur IA, Profil. | Haute |
| Spécifications freemium | Gratuit (5 quartiers, 10 recherches/mois, 3 estimations/mois), Premium (illimité, alertes push), Agent Pro (exports, API). Pricing XOF. | Critique |
| Collecte terrain mobile | Module de validation crowdsourcée intégré dans l'app : les utilisateurs valident les annonces et signalent les anomalies de prix. | Haute |
| Plan développement mobile | Planning 8 semaines post-révision. Dépendances identifiées. Critères lancement App Store. | Haute |

## B — Bilan de révision

| Tâche | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Rapport de révision complet | Objectifs vs réalisations, KPIs avant/après par phase, dette technique résiduelle, risques, recommandations. | Critique |
| Métriques actualisées | Tableau de bord final : annonces Silver, couverture, métriques IA, Lighthouse, QA, uptime. Vs baseline Ph.0. | Critique |
| Présentation de clôture | PowerPoint 15 slides : contexte, réalisations, démo live, métriques, next steps. Format professionnel. | Haute |

## C — Roadmap 6 mois post-révision

| Horizon | Priorité | Actions planifiées |
| --- | --- | --- |
| M+1 à M+2 | CRITIQUE | React Native : écrans Accueil, Carte, Estimateur IA, Profil. Intégration sources moyen terme (Copernicus, DPRE, ONAS, ARTP). Tests internes TestFlight + Google Play Internal. |
| M+2 à M+3 | HAUTE | Publication App Store iOS + Google Play. Campagne acquisition diaspora. Démarche ANACIM et GTFS DDD formalisée. Objectif : 500 téléchargements 30 premiers jours. |
| M+3 à M+4 | HAUTE | Extension géographique : Thiès, Saint-Louis (200+ quartiers). Ré-entraînement modèle IA données élargies. Intégration score_confiance app mobile. R² cible > 0.80. |
| M+4 à M+5 | MOYENNE | Module rentabilité locative (rendement brut/net par quartier). Alertes avancées push + email. Premier rapport marché semestriel public. Démarche DGID initiée. |
| M+5 à M+6 | MOYENNE | Réunions formelles DUA, Ministère Habitat, APIX. Prototype intégration données cadastrales. Négociation Mobile Money Wave/Orange. Étude expansion Afrique de l'Ouest. |

## Livrables attendus

| Livrable attendu | Statut |
| --- | --- |
| Wireframes mobile (5 écrans clés) validés par l'équipe | A produire |
| Spécifications freemium mobile complètes (pricing XOF, fonctionnalités par plan) | A produire |
| Module collecte terrain intégré dans l'app mobile (crowdsourcing validation) | A produire |
| Planning développement mobile (8 semaines détaillées) | A produire |
| Rapport de révision complet avec KPIs avant/après | A produire |
| Présentation de clôture (15 slides) | A produire |
| Roadmap 6 mois post-révision approuvée par la supervision | A valider |

| 300+ Abonnés mobiles an 1 | 15 Structures B2B cibles | 3 Plans freemium mobile | 13 Nouvelles sources |
| --- | --- | --- | --- |

# Synthèse des priorités d'exécution — 3 semaines

| Rang | Action | Justification | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Audit rigoureux avant toute action | Sans diagnostic précis, les corrections seront mal ciblées. | J+3 |
| P2 | Validation fiabilité données (3 niveaux) | Données non validées → modèle IA non crédible → confiance détruite. | Sem 1 J7 |
| P3 | Pipeline ETL robuste et testé | Qualité Silver détermine directement la précision du modèle. | Sem 2 J3 |
| P4 | Modèle IA avec MAPE < 20% | L'estimateur est la fonctionnalité différenciante. Doit être crédible. | Sem 2 J7 |
| P5 | Sécurité & performance web | App vulnérable ou lente détruit la confiance avant de convaincre. | Sem 3 J4 |
| P6 | Documentation & tests QA > 80% | Code non testé accumule une dette technique non maîtrisable. | Sem 3 J5 |

# Matrice des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset insuffisant pour le modèle IA (< 3 000 annonces Gold) | Moyenne | Critique | Prioriser Ph.1 & Ph.2. Activer canal agences en urgence. Validation terrain accélérée. |
| Données scrapées non fiables (prix aberrants, annonces fantômes) | Haute | Critique | Système validation 3 niveaux : règles auto + formulaire terrain + agences partenaires. |
| Scrapers cassés non détectés | Haute | Haute | Monitoring Airflow quotidien + tests automatiques + alertes Slack. |
| Performances modèle IA insuffisantes (MAPE > 30%) | Moyenne | Haute | Comparaison 4 modèles, feature engineering enrichi nouvelles sources, données agences. |
| Régression app web après modifications | Moyenne | Critique | Suite Cypress complète avant tout déploiement. |
| Délais non tenus sur 3 semaines | Haute | Haute | Réunion quotidienne avancement. Scope figé dès J+3. Priorisation P1–P6. |
| Sources B2G inaccessibles (DGID, Mobile Money) | Haute | Moyenne | Mitigation par sources alternatives moyen terme. Démarches formelles dès M+4. |

# Objectifs mesurables — Fin de révision (Sem. 3)

| 10 000+ Annonces Bronze | 6 000+ Annonces Silver validées | < 20% MAPE modèle IA | > 85 Score Lighthouse |
| --- | --- | --- | --- |

| > 80% Couverture tests Cypress | 0 Vulnérabilités critiques | 80+ Quartiers Gold Layer | 9+ Sources actives V3.0 |
| --- | --- | --- | --- |

| 13 Nouvelles sources cartographiées | 3 Niveaux validation données | 3 sem. Durée révision totale | 6 mois Horizon roadmap |
| --- | --- | --- | --- |

Confidentiel – Usage interne · PNII Sénégal · Version 3.0 · Mai 2026